# 项目周报

本周完成了三项既定工作，整体进度符合预期。

## 本周进展

玄武区交付节点已提前两天完成，客户已确认验收。

盘点差异 37 件已经全部核销，未发现账外资产。

## 遗留问题

历史合同扫描件缺少签署页，已在跟进补齐。

| 负责人 | 事项 | 截止日 |
| --- | --- | --- |
| 张伟 | 交付验收 | 10 月 12 日 |
| 李娜 | 资产盘点 | 10 月 20 日 |

# 下周计划

完成三季度复盘材料并提交评审。